2019年个人述职述廉述学报告

基建处  曹邦卿

一年来，在校党委领导下，认真贯彻执行上级和学校的决策部署，严格履行基层党建和意识形态工作责任制，切实推进重点工作，执行廉洁自律规定并接受监督，圆满完成了年度工作任务。

一、履行抓基层党建、意识形态工作职责情况

作为基建处党支部书记，认真履行党建“第一责任人”职责，团结带领广大党员，切实贯彻落实上级党组织安排的各项党建工作任务，始终把党建工作摆在重中之重的位置。严肃党内政治生活，严格执行民主评议、民主生活会等制度，认真开展批评和自我批评。2019年共召开支部大会（含支委会和小组会）召开三会12次、党课2次，召开民主生活会议、组织生活会2次。

严格履行意识形态工作责任制。认真贯彻落实学校《党委意识形态工作责任制实施细则》要求，牢固树立“四个意识”、不断强化“四个自信”，对上级党组织和校党委要求，做到迅速学习传达、认真研究落实，确保意识形态工作责任制落到实处。加强对QQ群、微信群、钉钉群、微博等网络新媒体的管理，严密防控宗教组织和势力向校园渗透和传播，宣传正能量。

二、履行岗位职责、完成重点工作情况

（一）基建业务工作

2019年我带领基建处全体人员共开工建设项目1项、完成维修改造项目10项，零星工程项目50多项，签订合同80份，合同金额合计3200多万元，完成了年度目标任务。

1、完成了学校中校区学生宿舍粉刷、防水维修改造等9项专项工程。2019年共完成了专项维修工程9项，分别为中区1-7公寓室内粉刷项目共4个标段、中区屋面防水维修改造共2个标段、中区办公楼教学楼室内粉刷改造项目共2个标段，东校区1-9号公寓室内卫生间改造项目等。目前各个专项工程已经按照要求完成并通过验收，正在进行项目审计决算和财务支付。

2、完成中校区运动场维修改造项目。目前项目已经施工完成，国家体育用品质量检验监督中心、国家田径协会已检验完毕，全部合格；现进行项目决算工作。

3、完成50余项实验室等维修改造工程。完成实验室等维修改造项目50余项，尚有10余个项目正在进行中，完成维修改造资金使用284.25万元。

4、加紧完善博士公寓项目的各项建设手续和配套设施。博士公寓项目在主体工程已经竣工情况下，持续强力推进燃气、暖气等项目建设。目前，燃气工程已完成、供暖项目正在施工，建设用地规划许可证已经办理、建筑规划许可证正在办理中。

5、推进建筑项目的司法诉讼工作。南区恒康标段经南阳市中院发回重审，目前正在进行工程造价鉴定。豫阳标段已由卧龙区法院一审判决，目前南阳中院正进行二审。欧典保温材料上诉至河南省高级人民法院，高院已裁定南阳中院再审。12学生公寓项目解除施工合同案正由卧龙区法院审理。

6、完成巡视整改工作。对于2018年省委巡视提出的问题：12号学生公寓楼项目，部分材料价格高于当地工程造价信息的高档标准；教学实验综合楼外墙砖项目，采取询价方式高价中标；推进12号学生公寓尽快开工建设；博士公寓等3个项目的超预算等四个问题，均已进行了严格整改。

7、积极推进主题教育检视问题立行立改。教职工活动场地不足问题，目前教职工活动中心正在建设中；博士公寓集中供暖问题，在业主和各有关部门支持下，室内外平立管网已经完工，热交换站设备正在安装，预计春节前完成；中区宿舍和教学楼改造施工进展缓慢问题，所有工程10月份已经完工，后期招标的屋面栏杆基本结束；大学生服务中心建设问题，已经完成施工图设计和招标控制价编制工作，并多次优化，已通过校长办公会和党委会，正进行施工招标准备工作。

8、其他业务工作完成情况。完成了研究生公寓的档案移交工作。2019年完成了9个暑假专项改造项目、中区体育场改造项目等招标工程量清单及控制价编制；完成了唐湾博士公寓主体工程的结算资料送审工作。严格按照南阳师院综治工作细则要求，做好安全稳定、综合治理、消防冬防、安全稳定、保密工作等工作；做好计划生育宣传、管理等工作。

（二）教学工作

做好2019届毕业生的毕业设计指导工作。本届共指导5名毕业生进行毕业设计，严格按照要求推进毕业设计成果提交、中知网查重及毕设答辩与成绩报送、录入等工作。同时，上学期承担给排水科学与工程专业《水工程施工》课程的教学，圆满完成教学工作。

三、履行党风廉政建设责任、执行廉洁自律规定和接受监督情况

一是认真落实党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设责任书；高度重视党风廉政建设工作，自觉坚持学习和遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等规定，严格执行中央八项规定和河南省委、省政府20条，坚持每学期向分管校领导汇报1次党风廉政建设“两个责任”落实情况、听取1次班子成员落实“两个责任”情况汇报，每年与班子成员进行1次谈心谈话，每学期听取1次纪检委员落实监督责任情况汇报。二是坚持“三重一大”制度，对事关学校改革发展全局和涉及师生利益的重要事项，如评先评优、基建项目招投标、工程签证等方面，自觉接受监督和领导。2019年我带领基建处共参加校长办公会9次、提交议题29个，参加党委会8次、提交议题14个，并严格按照校党委会和校长办公会决策要求稳步推进各项建设工作。三是不断改进工作作风，经常深入工程一线，坚持调查研究，加强与工程管理有关人员的联系沟通，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，筑牢思想道德防线。

四、工作中存在的问题、改进措施和其它需要说明的情况

2019年，经过认真总结思考，认为还存在着：没有完全把意识形态工作完全寓于党的建设和基建业务工作当中去、政治理论学习广度和深度不够、基建工程管理工作力度还需进一步加大、对外协调和对内服务工作有待提高等问题。

2020年，我决心在校党委和行政的领导下，要进一步发扬成绩，改进不足，针对存在问题，将采取以下改进措施：一是加强基建处党组织建设，提升支部规范化水平，加强对支部组织生活情况的督促检查指导，推动“三会一课”、党日、民主评议党员等制度化长效化。二是加大对不担当不作为问题的集中自检自查，形成干部勇于担当作为的良好氛围。三是严格履行基本建设程序，切实加强工程项目各个环节的过程管控和风险防范。总之，我将正视问题，继续发扬连续作战、吃苦耐劳的精神，全力推进各项工作落实，守护好基建工作“师生至上、服务第一”的初心和使命，书写好我校基建工作新篇章。

其它需要说明的问题：没有收受任何礼金礼品、有价证券，没有用公款大吃大喝及参与高消费活动。

自我评定：合格。

二〇二〇年一月八日