南阳师范学院网络安全综合治理行动任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 时间与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步落实网站标识工作。学校以单位名称注册网络域名时，必须与机构编制管理部门批准的名称相一致。网站通过全国党政事业单位互联网站标识审核后挂标。 | 网络管理中心 | 2017年6月底前完成 |
| 2 | 规范和清理网站域名，学校应统一使用“.edu.cn”域名。 | 网络管理中心 | 2017年7月底前完成 |
| 3 | 严格信息发布、转载和链接管理。严格执行网站信息“统一规范、分级负责、多级审核、先审后上、保证质量”原则，建立健全网站信息发布审核和保密审查制度，明确审核审查程序，建立审核审查记录档案，确保信息内容的准确性、真实性和严肃性。 | 有网站的单位 | 持续推进 |
| 4 | 网站原则上不承担与本地区、本单位教育系统无关的信息采集和发布义务，不得发布广告等经营性信息。网站转载的信息应与自身的活动相关，并评估内容的真实性和客观性，充分考虑知识产权保护等问题。 | 有网站的单位 | 持续推进 |
| 5 | 加强网站运维管理，严格落实值班读网制度，严格落实网站维护管理制度。 | 有网站的单位 | 持续推进 |
| 6 | 推进网站集约化建设，提倡采取网站群的模式对网站进行统一管理，实现信息同步和资源共享，增强网站防护能力和运维水平。 | 网络管理中心、有网站的单位 | 持续推进 |
| 7 | 开展关键信息基础设施检查和风险评估，摸清关键信息基础设施风险状况，以防攻击、防病毒、防泄密为重点，深入查找薄弱环节，关闭或删除不必要的网站、应用、服务、端口和链接，对弱口令问题进行重点整治。 | 网络管理中心、有独立服务器的单位、有信息系统的单位 | 2017年7月底前完成 |
| 8 | 加强和规范数据安全管理，各单位应规范数据采集、存储、使用和开放共享，对重要数据必须进行加密存储、传输和容灾备份。 | 网络管理中心、有独立服务器的单位、有信息系统的单位 | 2017年8月底前完成 |
| 9 | 强化政务信息系统和互联网政务邮箱监管，按照谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁运维谁负责的原则，将所有信息系统安全责任逐一明确到个人。着力强化政务信息系统和互联网政务邮箱管理，注销非在职人员账号。个人处理公务时原则上使用单位政务邮箱，严禁使用个人邮箱收集涉及教师、学生、家长和单位敏感信息的材料。 | 网络管理中心、有网站的单位、有信息系统的单位 | 2017年6月底前完成 |
| 10 | 加快完成信息系统安全等级保护定级备案，坚持“自主定级、自主防护”的原则，尽快完成信息系统（网站）等级保护定级工作，并到当地公安机关进行备案。新建系统应在正式上线前完成信息系统定级备案和测评整改。 | 网络管理中心、有网站的单位、有信息系统的单位、拟建信息系统的单位 | 2017年8月底完成 |
| 11 | 信息系统（网站）开展网络安全等级测评整改工作。对主管的信息系统（网站）开展网络安全等级测评整改工作。三级信息系统（网站）每年进行一次测评， 二级信息系统（网站）每两年进行一次测评，深入查找薄弱环节并迅速整改。 | 网络管理中心、有网站的单位、有信息系统的单位 | 2017年底完成 |
| 12 | 健全网络安全预警机制；建立网络安全日常监测和隐患通报机制；健全网络安全事件应急响应机制。 | 网络管理中心、有网站的单位、有独立服务器的单位、有信息系统的单位 | 2017年6月底完成 |

要求：

1、请各单位严格按照此任务分解表将各项工作做扎实；

2、省教育厅对此项工作持续推进，要求各高校每月上报进展情况；

3、学校网络安全和信息化领导小组将定期对各单位进行检查，检查结果纳入年度考核结果。